Приложение № 1 к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

ОКПД2 33.11.12.000 Выполнение работ по текущему ремонту бака-аккумулятора горячей воды №2 Котельного цеха №2 Приморских тепловых сетей, г. Владивосток

Лот №1103707-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ПТС

Сметная документация разработана Заказчиком (приложение №4 к настоящим Техническим требованиям) в программном комплексе «Гранд-СМЕТА», согласно следующим ценовым показателям (критериям):

- базисно-индексным методом по сборникам «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее СБЦ);

- для формирования сметной стоимости работ по ремонту оборудования применён поправочный индекс в размере К = 4,2 (без учета  выплат районного коэффициента и надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы, доплат за вредные условия труда) к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

- обработка и размещение строительных отходов (в редакции приказа КГУП "ПЭО" от 20.01.2026 №009) 1922,52 руб/т.;

- на базе ФСНБ-2022 (с Изм. 1-18) ресурсно-индексным методом с уровнем цен на 2 квартал 2026 г. на основании Сплит-формы индексов и сметных цен для ценовой зоны Приморский край.

В локальном сметном расчете учесть:

- объем сметной прибыли в размере 30% от ФОТ;

- понижающий коэффициент к нормативам накладных расходов "Предоставление бытовых и прочих услуг" К=0,93;

- вычесть стоимость воды, электроэнергия 0,56% от СМР, машины и механизмы;

- в сметную стоимость включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%. На стадии закрытия актов выполненных работ данный резерв в процентах не оплачивается. Данный резерв предназначен для возмещения стоимости работ, потребность в которых может возникнуть в процессе производства работ, и подлежит оплате на основании акта на выполнение дополнительных работ, дополнительной сметы, составленной по аналогии с основной сметой Договора подряда.

Расходы за утилизацию строительного мусора принимаются на основании представленных в составе исполнительной документации отчетных документов (договоров со сторонними организациями на оказание услуг по утилизации мусора, талонов или иных действующих в муниципальном образовании документов на утилизацию и др.) в пределах учтенной в смете суммы.

Сметная документация должна быть предоставлена по элементам затрат с расшифровкой всех статей затрат на электронном носителе в формате gsf программы «ГРАНД-СМЕТА» и на бумажном носителе в формате xls.

Сметы составляются с округлением до целых рублей, сводный сметный расчет – с округлением до целых рублей, НДС – с округлением до рублей с двумя знаками после запятой.