Приложение 1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 45.20.21.212 Выполнение работ по ремонту двигателей внутреннего сгорания самоходных машин и транспортных средств структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3" г. Хабаровск

Лот 11022024-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ХТЭЦ3

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки	4

2.	Требования к продукции	2

2.1.1	Требования к объемам и срокам выполнения работ	2

2.1.2.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	2

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	2

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	2

2.2.	Требования к качеству работ	9

Таблица 4. Требования к качеству работ	2

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	2

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	2

5.	Приложения	2

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| НДТ | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| МДС | методические документы в строительстве |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| СТО | Стандарт организации |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Санитарные нормы и правила |
| СО | Стандарт организации |
| pdf – portable document format | формат файла электронного документа; |
| МТР | Материально – технические ресурсы |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 45.20.21.212 Выполнение работ по ремонту двигателей внутреннего сгорания самоходных машин и транспортных средств структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3" г. Хабаровск»

Цель выполнения работ

Целью работы является устранение неисправностей, препятствующих эксплуатации двигателей, установленных на бульдозерах Zoomlion ZD320-3.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Работы выполняются на производственной площадке Подрядчика. Заказчик осуществляет погрузку двигателей на транспортное средство Подрядчика для транспортировки на производственную площадку Подрядчика.

- После ремонта Подрядчик осуществляет транспортировку двигателей на территорию Заказчика (таблица №1), разгрузка с транспортного средства Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двигатели внутреннего сгорания NTA 855-C360S10 бульдозеров Zoomlion ZD320-3 | Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, шоссе Федоровское, 10 / Производственная база Подрядчика. | Двигатель внутреннего сгорания NTA 855-C360S10 бульдозера Zoomlion ZD320-3 инв.№ХГ000000000000000271 Двигатель внутреннего сгорания NTA 855-C360S10 бульдозера Zoomlion ZD320-3 инв.№ХГ000000000000000094 |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 45.20.21.212 Выполнение работ по ремонту двигателей внутреннего сгорания самоходных машин и транспортных средств структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3" г. Хабаровск | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 45.20.21.212 Выполнение работ по ремонту двигателей внутреннего сгорания самоходных машин и транспортных средств структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3" г. Хабаровск | с даты, следующей за датой заключения договора | 31.12.2026 |

Примечание: график может быть уточнен по результатам проведённой закупочной процедуры (срок на транспортировку для выполнения работ по ремонту на производственную площадку Подрядчика/ возврат на территорию Заказчика (таблица №1) по окончании выполнения работ, включён в общий срок выполнения работ

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД2 45.20.21.212 Выполнение работ по ремонту двигателей внутреннего сгорания самоходных машин и транспортных средств структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3" г. Хабаровск "

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: - Положение об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения, утвержденный приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК»; - Руководство по эксплуатации и техобслуживанию дизельных двигателей серии NTA, КТ, КТА производства CHONGQING-CUMMINS; - В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Работы выполняются на производственной площадке Подрядчика. Заказчик осуществляет погрузку двигателей на транспортное средство Подрядчика для транспортировки на производственную площадку Подрядчика. После ремонта Подрядчик осуществляет транспортировку двигателей на территорию Заказчика, разгрузка с транспортного средства Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТО и Р (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с подрядчиками и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. - После проведения диагностики предоставляет на согласование Заказчику дефектную ведомость и уточненную ведомость работ До начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. Подрядчик обязан обеспечить сохранность двигателя внутреннего сгорания Заказчика, находящегося на производственной базе Подрядчика При передаче двигателя внутреннего сгорания в ремонт Стороны согласовывают предварительный срок выполнения работ. Сроки выполнения работ определяются нормативами ремонтного центра Подрядчика, их сложностью и наличием на складе Подрядчика необходимых запасных частей и деталей. Подрядчик принимает на себя обязанности по сбору, хранению и утилизации отходов, возникших при проведении ремонта двигателя внутреннего сгорания. Представитель Заказчика имеет право наблюдать и контролировать процесс выполнения работ с соблюдением правил техники безопасности. |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для передачи двигателей должен осуществляться в соответствии с Положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №795 от 25.09.2025 г . Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах АО «ДГК»; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |
|  | Требования к используемым МТР, контролю качества работ и МТР |  |  |  |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Все применяемые в процессе ремонта МТР должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. Перечень МТР Подрядчика, должен соответствовать технической документации на ремонт, предварительно согласован с Заказчиком В случае, если в документации содержатся указания на товарные знаки в отношении МТР, использование которых осуществляется в ходе исполнения Договора, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент»*. Указания в документации на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара или наименование производителя носят информационный характер и не являются требованиями к применяемым товарам. *Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Материально – технические ресурсы и инструменты должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально – технических ресурсов, поступивших на место производства работ (производственная база Подрядчика), обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |
|  | Контроль качества работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его организационную деятельность. Обкатка и испытание двигателя внутреннего сгорания по окончании производства ремонтных работ должны включать: холодную обкатку в течении 30 минут; горячую обкатку в течении 2 часов; контрольную приемку двигателя в присутствии представителя Заказчика 1 час. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
|  | Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности в местах производства работ (Погрузка, разгрузка оборудования). Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Место производства работ должно быть оснащено средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
|  | Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации; - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги» - Распоряжение Минтранс РФ от 25.12.2020 №ИС-1147-р. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
|  | Соблюдение требований охраны труда | Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  |  |
| 1.5 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.5.1 | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенных в установленном распорядительными документами организации порядке к самостоятельной работе и оформленных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемых по трудовым либо гражданско-правовым договорам. Ремонт двигателя Заказчика выполняется силами и средствами Подрядчика с применением приспособлений, устройств, оборудования для ремонта данного типа двигателей, а также инструмента, который предназначен для данного вида деятельности. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Двигатель после ремонта должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Приёмка работ осуществляется по результатам обкатки и испытаний двигателя ( холодную обкатку в течении 30 минут; горячую обкатку в течении 2 часов; контрольную приемку двигателя в присутствии представителя Заказчика 1 час). |  |  |  |
|  | Требования к оформлению и составу документации Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ обязан оформить и передать Заказчику отчетную техническую сдаточную документацию в соответствии с перечнем, утвержденным Заказчиком: - «Акт выявленных дефектов оборудования»; - «Протокол исключений из ведомости планируемых работ»; - «Ведомость выполненных работ»; - Технический Акт выполненных работ; - «акт о приёмке – передаче оборудования в монтаж» с отметкой из ремонта (ОС-15); - Протокол технического решения по выявленным, но не устранённым дефектам (при необходимости); - акты приемки работ из ремонта; - акт передачи замененных запасных частей; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - журнал работ формы КС6, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - фото/видео материалы (при необходимости); другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. -видеоматериалы с фиксацией работы двигателя в период испытаний и показателей работы двигателя, направляются на электронный адрес начальника автотранспортного цеха СП «Хабаровская ТЭЦ-3 |  |  |  |
| 3 | Требования к победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (voronoy-ve@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
|  | Требования к МТР Победителя: 1. Победитель должен иметь (на правах собственности / аренды /или ином законном праве владения) производственную площадку (помещение), позволяющую проводить ремонт двигателей внутреннего сгорания самоходных машин и транспортных средств Заказчика. |  | Подтверждается: 1.1 документ подтверждающий, государственную регистрацию права владения/ ·копия договора аренды/субаренды (в случае владения по договору аренды/субаренды)/ копия иного документа, подтверждающего законное право владения (в случае владения на ином основании). |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с приложением «Расчета стоимости услуг» по форме приложения №1 к Техническим требованиям, в рамках (не превышающее) НМЦ лота.

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 4.1.1. Цена Договора формируется в соответствии с Расчетом стоимости работ (приложение №1) На основании коммерческого предложения от участника.

Приложения

Приложение № 1 - Форма расчета стоимости работ

Приложение № 2. Ведомость объемов работ;

Приложение № 3. Ведомость материалов Подрядчика.