Приложение 1 к Документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 71.12.31.001 Оказание услуг по корректировке проекта рекультивации карьера Силинский с использованием золошлаковых отходов V класса опасности с целью прохождения государственной экологической экспертизы для нужд 
СП «Артемовская ТЭЦ

Лот № 41041044-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-АрТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

При предоставлении конкурсной документации в её состав должны быть включены сметные расчёты в формате gsf, xml.	11

4.	Приложения	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ЗШО | Золошлаковые отходы |
| --- | --- |
| СП АТЭЦ | Структурное подразделение «Артёмовская ТЭЦ» АО «ДГК» |

#### Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 71.12.31.001 Оказание услуг по корректировке проекта рекультивации карьера Силинский с использованием золошлаковых отходов V класса опасности с целью прохождения государственной экологической экспертизы для нужд СП «Артемовская ТЭЦ

#### Цель оказания услуг.

Изменение периода выполнения работ по техническому этапу рекультивации карьера Силинский в проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ для оптимизации процесса рекультивации карьера Силинский с учётом наработанного опыта реализации ранее разработанного проекта, улучшение экологических параметров реализации проекта, снятия рисков проверок надзорных органов и социальной напряжённости со стороны населения при реализации проекта.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | карьер Силинский СП «Артемовская ТЭЦ» АО «ДГК» | край Приморский, г. Артём. Координаты центра участка: 43.360014◦ северной широты, 132.294382◦ восточной долготы. Находится примерно в 1,7 км по направлению на юго-запад от ориентира железнодорожный мост через р. Кневичанка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Артём. | карьер Силинский | СП АТЭЦ |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

В составе настоящих ТТ представлена следующая документация:

- Проект рекультивации земельного участка карьера Силинский с использованием попутного продукта сжигания угля СП «Артёмовская ТЭЦ» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Согласно проекту, а также Заключению номер 005-1-1411П-24, выданного Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на Проектную документацию «Рекультивация карьера Силинский золошлаковыми отходами V класса опасности»:

- «Работы ведутся в благоприятный период с мая по октябрь, в период проведения технического этапа работ в течение 6 лет выполняется укладка золошлаков, в том числе в первый год предусматривается подготовительный этап – 1 месяц, далее каждый год кроме 6, для исключения эрозии золошлаков в неблагоприятный период ведения работ выполняется защитный слой из песчано-гравийной смеси 10-15 см, в завершении работ выполняется устройство экрана из потенциально-растительного грунта 30 см. В процессе устройства экрана из потенциально-растительного грунта начинается выполнение биологического этапа проведения работ в течение 1 месяца, далее в течение трех лет, в рамках биологического этапа выполняется уход за посевом.

Работы по техническому этапу рекультивации необходимо выполнять в теплый период года с апреля по октябрь и светлое время суток в 1 смену».

Корректировка действующей проектной документации должна заключаться в изменении периода проведения технического этапа работ по рекультивации без указания на время суток и продолжительность рабочей смены с предлагаемой формулировкой:

- «Работы по техническому этапу рекультивации могут выполняться в течение всего года».

И внесению указанных изменений во все соответствующие разделы проекта, где есть указание на период проведения работ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг.

### Требования к перечню и объему услуг.

# Таблица 2. Перечень и объём оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Предварительный этап. |  |  |
| 1 | Выполнение анализа корректировок, которые необходимо внести в проектную документацию, на предмет необходимости прохождения повторной Государственной экологической экспертизы после внесения корректировок. По результатам анализа предоставить Заказчику аналитическую записку с экспертным обоснованием необходимости прохождения повторной Государственной экологической экспертизы после внесения корректировок или отсутствия таковой . | шт. | 1 |
|  | 2. Основной этап. |  |  |
| 2 | Актуализация (выполнение) комплекса инженерных изысканий в объёме, достаточном для корректировки проектной документации (при необходимости). | шт. | 1 |
| 3 | Корректировка проектной документации на рекультивацию карьера Силинский с использованием золошлаковых отходов V класса опасности в части изменения периода реализации технического этапа рекультивации | шт. | 1 |
| 4 | Корректировка материалов ОВОС (при необходимости). | шт. | 1 |
| 5 | Организация и проведение общественных обсуждений (при необходимости). | шт. | 1 |
| 6 | Сопровождение прохождения государственной экологической экспертизы (включая подачу документов на экспертизу, устранение замечаний, внесение дополнений/корректировок в проектную документацию) вплоть до получения положительного заключения (при необходимости). | шт. | 1 |
| 4 | Оказание иных услуг, необходимых для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и согласования с органами местного самоуправления (при необходимости). | шт. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 71.12.31.001 Оказание услуг по корректировке проекта рекультивации карьера Силинский с использованием золошлаковых отходов V класса опасности с целью прохождения государственной экологической экспертизы для нужд СП «Артемовская ТЭЦ | С даты заключения договора | 31.12.2026 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг.

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1, 2 Таблицы 2): ОКПД 2: 71.12.31.001 Оказание услуг по корректировке проекта рекультивации карьера Силинский с использованием золошлаковых отходов V класса опасности с целью прохождения государственной экологической экспертизы для нужд СП «Артемовская ТЭЦ».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- |
|  | Соблюдение требований следующих нормативно-технических документов | - Федеральное законодательство в области обращения с отходами (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления» с изменениями и дополнениями и пр.), - Нормы и требования к проектированию (выбору земельного участка) под размещение полигона для утилизации отходов (осуществление деятельности по утилизации отходов), - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ; - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ; - Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель»; - «Водный Кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ; - «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136 ФЗ; - ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»; - ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб»; - ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Термины и определения»; - ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»; - ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы (ССОП). Земли. Общие требования к рекультивации земель»; - ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель»; - ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к землеванию»; - ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»; - СниП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». | Согласие с требованием. Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | - - |
|  | Требования к способам оказания услуг. |  |  | -//- |
|  | Требования к оказанию услуг. | До начала оказания услуг Исполнитель обязан оформить и согласовать с Заказчиком, следующие документы: - календарный график оказания услуг. |  | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг. |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя. | Для осуществления пропуска работников подрядных (субподрядных) организаций, подрядной организацией готовится соответствующее письмо. В письме должно быть указано: для выполнения каких работ по какому договору (указываются реквизиты) направляется персонал, срок выполнения работ, списки персонала с указанием ФИО, должностей. Персоналу субподрядных организаций право работы на объектах АО «ДГК» может быть предоставлено только на основании письма подрядной организации, имеющей с АО «ДГК» договорные отношения. Письмо подрядной организации должно быть подписано руководителем подрядной организации или работником, которому это право предоставлено доверенностью или распорядительным документом. К письму должны быть приложены письменные согласия указанных в письме работников подрядной или субподрядной организации на обработку их персональных данных со стороны АО «ДГК» и организаций, осуществляющих охрану энергообъектов (в установленном формате), анкеты (в установленном формате), копии документов, удостоверяющих личность, копии приказов о приёме на работу или договоров гражданско-правового характера между Подрядчиком/Субподрядчиком и физ/лицом (работником) на выполнение работ/оказание услуг. |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу исполнителя. |  |  | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг. | Персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, должен обладать опытом оказания подобных услуг и иметь положительный опыт прохождения государственной экологической экспертизы на аналогичные проекты, соответствующие наименованию настоящих услуг (опыт получения положительного заключения государственной экологической экспертизы). Исполнитель обязан оказать услуги своими или привлечёнными силами в объёме и сроки, предусмотренные заданием, сметной документацией и сдать Заказчику в соответствии с требованиями НТД. |  | - |
|  | Требования к результатам услуг. |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг. |  |  | -//- |
|  | Требования к срокам оказания услуг | Начало оказания услуг: с даты заключения договора. Окончание оказания услуг: не позднее 31.12.2026. |  | - - |
|  | Требования к результатам оказанных услуг, наличию согласования. | Согласование с надзорными органами в установленном законодательстве РФ порядке корректировок проектной документации на рекультивацию карьера Силинский с использованием золошлаковых отходов V класса опасности (проектной документации после внесения изменений) / наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, выданного Центральным аппаратом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) на проектные материалы после корректировки. |  |  |
| 2.3. | Требования к приёмке результата оказания услуг. |  |  | -//- |
| 2.3.2. | Требования к комплектности документации по результатам оказанных услуг | Оказанные услуги Исполнитель сдаёт Заказчику по акту об оказании услуг, с приложением откорректированной проектной документации и положительного заключения Государственной экологической экспертизы в электронном и бумажном виде (при необходимости проведения таковой). Оплата услуг производится после оказания услуг и при наличии документации, указанной п. 2.1.2. Таблицы 4 (Требования к результатам оказанных услуг, наличию согласования). |  | - |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- |
| 2.4.1.. | Требования к исполнительной документации | 1.1. Количество передаваемой документации ‒ 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD); USB носителе. 1.2. Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – обязательно и docx и odt, pdf с подписями на титульных листах; - графическая часть – обязательно редактируемая в dwg и pdf; - сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, Excel – xlsx. Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. 1.3. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом. |  | - - |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости заявки, Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведённой в Документации о закупке.

3.2.	В составе предложения участник не предоставляет сметную документацию.

- Требования к составлению сметной документации (при заключении договора).

  - Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения (исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим ТТ).

  - Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

# Приложения

Приложение № 1: Проектная документация «Проект рекультивации земельного участка 571/ПГ-21-ПР»;

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.